Договор №

г. Тула                                                                                             «___» февраля  2026г.

ФОНД «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» (ФОНД «ИНТЦ КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бочкарева Дмитрия Всеволодовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________, в лице _____________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь гл. 38 ГК РФ, Федеральным законом РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство исполнения следующих работ:

Этап 3. Археологические наблюдения на объекте археологического наследия «ТУЛА.     ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г. ТУЛА, XVI-XVIII вв., при строительстве объекта: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21, на площади 3170кв.м.

  - Срок выполнения работ по договору:

- По объекту «Общежитие гостиничного типа» - с даты заключения договора -не позднее 01.12.2027 г.

- По объекту «Научно-лабораторный корпус №2» - с даты получения уведомления о начале строительства по объекту «Научно-лабораторный корпус №2» - не позднее 01.12.2029 г.

  - Объем и характер работ, предусмотренных настоящим Договором, определяются

Техническим заданием (Приложение № 1), проектно-сметной документацией, а также требованиями нормативно-правовых актов для работ такого рода и предусматривают выполнение работ для строительства следующих Объектов:

- «Общежитие гостиничного типа» площадью 4230;

- «Научно-лабораторный корпус №2» площадью 21710кв.м.

  - Исполнитель обязуется выполнить предусматриваемые настоящим Договором работы в установленные сроки и представить Заказчику Отчеты о результатах исследования по каждому Объекту соответственно.

  - Завершение работ оформляется подписанием Сторонами Актами выполненных работ по каждому Объекту соответственно.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Стоимость работ определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 2) и составляет сумму в размере ________________ рублей, в том числе:

Стоимость работ по объекту «Общежитие гостиничного типа» – ____________;

Стоимость работ по объекту «Научно-лабораторный корпус №2» – ____________________.

Стоимость работ с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процентов или НДС не облагается по ст. 346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ.

2.2. В течении 3-х дней с даты подписания настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ по объекту «Общежитие гостиничного типа», что составляет: ____________.  Стоимость работ с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процентов или НДС не облагается по ст. 346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ.

2.3. В течении 3-х дней с даты уведомления Заказчиком о начале работ по объекту «Научно-лабораторный корпус №2», Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ по объекту «Научно-лабораторный корпус №2», что составляет: ____________.  Стоимость работ с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процентов или НДС не облагается по ст. 346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ.

2.4. В течение 5 дней после подписания Сторонами акта выполненных работ по соответствующему Объекту, Заказчик уплачивает Исполнителю 50% от стоимости работ по соответствующему Объекту.  Стоимость работ с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процентов или НДС не облагается по ст. 346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель вправе:

    - Запрашивать и получать от Заказчика исходные данные и иную информацию, необходимые для выполнения работ;

    - Требовать приемки выполненных работ в соответствии с разделом 5 Договора;

    - Требовать оплаты принятых работ в соответствии с разделом 2 Договора.

Исполнитель обязан:

3.2.1. Выполнить работы в объеме, сроки и с качеством, предусмотренными Договором,

Техническим заданием (Приложение № 1), проектно-сметной документацией и

нормативными требованиями действующего законодательства Российской

Федерации;

3.2.2. При выполнении Работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной, экологической и санитарной безопасности, а также соблюдать требования по охране окружающей среды;

    - Устранять выявленные Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах от условий Договора, норм действующего законодательства РФ, за свой счет, не нарушая даты завершения соответствующего этапа работ и/или даты завершения работ в полном объеме по Договору;

    - Предоставлять по письменному запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

    - Устранять за свой счет выявленные Заказчиком при приемке работ недостатки в сроки, установленные Договором;

    - Передать Заказчику все необходимые отчетные документы;

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ;

4.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ Исполнителем без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

4.1.3. Давать Исполнителю обязательные для исполнения указания, связанные выполнением работ в соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), проектной документацией и требованиями действующего законодательства РФ;

4.1.4. Приостановить выполнение работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. До начала выполнения работ предоставить Исполнителю исходные данные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);

4.2.2. Произвести техническое обеспечение археологических работ в объеме, сроки и с качеством, предусмотренными Договором, Техническим заданием в части выполнения Заказчиком (Приложение № 1);

4.2.3. оказывать Исполнителю содействие при выполнении работ, в том числе предоставлять по запросу Исполнителя информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ;

4.2.4. обеспечить доступ работников Исполнителя на территорию объекта;

4.2.5. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора;

4.2.6. направить уведомление о начале строительства по объекту «Научно-лабораторный корпус №2» не позднее чем за 5 дней.

4.2.7.выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Завершение работ оформляется подписанием Акта выполненных работ по соответствующему Объекту.

5.2. Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в соответствии с п. 1.4 Договора, Акт выполненных работ и счет на оплату.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и отчетной документации (п.1.4 Договора) обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от подписания Акта.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение Исполнителем выявленных недостатков работ производится силами Исполнителя и за его счет.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

5.6. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетной документации не подпишет Акт и не представит мотивированный отказ от его подписания, Акт считается подписанным Заказчиком, а выполненная работа – принятая   без недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Все разногласия между сторонами решаются в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При задержке выполнения или невыполнении Заказчиком своих обязательств, влекущих за собой приостановку работ, Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, принять решение о соответствующем переносе сроков выполнения работ, поставив в известность об этом Заказчика.

6.3. Нарушение Исполнителем сроков производства работ по причинам, не зависящим от Заказчика, не освобождает Исполнителя от выполнения работ согласно Договору.

6.4. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны разрешают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий - 20 календарных дней. При отсутствии согласия по спорному вопросу, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тульской области.

6.5. За нарушение срока сдачи работ по Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до фактического исполнения Исполнителем нарушенных обязательств.

6.6. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ по Договору за каждый день просрочки.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством, с учетом положений, настоящего Договора.

7.3. Любые уведомления по Договору даются в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты Сторон» (раздел 6 Договора), либо сдается нарочно в канцелярию (приемную).

  - Каждая из Сторон обязана сохранять режим коммерческой тайны по сведениям настоящего договора, обеспечить защиту от несанкционированного доступа, использования или распространения третьим лицам.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене.

- АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Фонд ИНТЦ «Композитная долина» Юридический адрес: 300012, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 92, этаж 1, офис 127 Почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., 18, этаж 4, офис 403 ОГРН 1217100002195 ИНН/КПП 7100002340/710001001 Банковские реквизиты: Р.с. 40703810966000000446 в ТУЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8604 ПАО СБЕРБАНК БИК 047003608 Корр. счет 30101810300000000608 Тел: +7(4872)33-80-08 e-mail: info@compositevalley.ru | Исполнитель: |
| --- | --- |

Заказчик                                                         Исполнитель

| Генеральный директор Фонда «ИНТЦ «Композитная долина» _________________ Д.В. Бочкарев М.П. | М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_____ от __________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1. Наименование работ

Этап 3. Археологические наблюдения на объекте археологического наследия «ТУЛА. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г. ТУЛА, XVI-XVIII вв., при строительстве объекта: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 на площади 3170 м2.

2. Задачи археологических исследований

Археологические наблюдения осуществляются в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического наследия «Исторический культурный слой г. Тулы XVI-XVIII вв.» в целях выявления на участке объекта археологического наследия с поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия для возможности изучения их методами археологических раскопок, а также соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

3. Основная нормативно-техническая документация

3.1. Проектно-сметная документация в составе: том № 632-3-213.500.6 Изм. 3, том № 632-3-213.500.5 Изм. 3, сметный расчет № СР-3.

3.2. АКТ государственной историко-культурной экспертизы Раздела ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ выявленного объекта археологического наследия «ТУЛА. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г. ТУЛА, XVI-XVIII вв.» при реализации объекта: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно- технологического центра «Композитная долина» по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21. Этап 3» Корректировка»;

3.3. АКТ государственной историко-культурной экспертизы Раздела ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Сойфера, д. 14; регионального значения «Жилой дом И.Меньшова-Смирнова» по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 16, лит. А, А1; выявленного объекта культурного наследия «Учреждение, I четверть XX в.» по адресу: Тульская область, г. Тула, Коминтерна ул., д.22, лит. А, при реализации проектных решений строительства «Научно-исследовательского кластера «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» по адресу Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, участок 21. Этап 3» Корректировка»;

3.4. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

4. Предварительные работы

4.1. Получение разрешения (открытого листа) и иных разрешений (при необходимости) на проведение работ на всех объектах исследования.

4.2. Проведение историко-архивных и библиографических исследований:

- сбор материалов и информации для подготовки введения к отчетной документации;

- подготовка общей схемы расположения участка проведения работ на объекте археологического наследия на современной карте города Тулы;

- сбор и анализ историко-архивных, библиографических и нормативно-правовых документов и сведений, результатов ранее проведенных археологических полевых работ (научных отчетов) и оформление результатов в виде исторической (пояснительной) справки по объекту.

Анализ результатов ранее проведенных археологических полевых работ (научных отчетов), на объекте культурного наследия проводится для оценки степени археологической изученности территории объекта и определения достаточности полученной научной информации;

- копирование исторических планов и чертежей, фотографий, чертежей и рисунков по материалам ранее проведенных археологических полевых работ с оформлением подписей к копиям.

5. Полевой этап археологических работ

5.1. Проведение археологических исследований на участке с нарушенным культурным слоем исследуются по методике наблюдений на общей площади 3170 м2 при использовании землеройной техники с планировочным ковшом (в целях выборки турбированного культурного слоя и сохранения участков непотревоженного культурного слоя) до уровня проектных отметок.

5.2. Проведение снятия грунта, его складирование и перемещение механизированным способом строительной техникой во время проведения исследований обеспечивает Заказчик. Техническое обеспечение не предусмотрено сметой на проведение археологических исследований. В случае подтопления котлована в процессе его выборки грунтовыми водами Заказчик своими силами обязан произвести откачку воды для проведения археологических наблюдений.

5.3. Археологические работы включают в себя, но не ограничиваясь, следующие виды работ:

- разбивка координатной сетки на площади работ;

- нанесение координатной сетки на топографический план;

- нивелировка и фотофиксация современной дневной поверхности до начала вскрышных работ;

- снятие нарушенного культурного слоя и строительного балласта механизированным способом при постоянном присутствии археолога;

- зачистка контрольных бровок, бортов котлована и траншей коммуникаций, горизонтальная зачистка обнажившегося материка или участков сохранившегося культурного слоя;

- выявление и надлежащая фиксация археологических предметов;

- фотофиксация процесса и результатов археологических наблюдений;

- описание процесса и результатов раскопок (полевой дневник);

- графическая фиксация результатов исследований: планы дневной поверхности с нивелировочными отметками; планы на уровне горизонтальных зачисток с нанесением выявленных структур и их следов, археологических предметов; чертежи стратиграфических профилей, разрезов, отдельных структур с нанесением археологических предметов;

Выбранный грунт перебирается и сканируется детекторами металла.

При выявлении археологических объектов производится полный комплекс археологических исследований в соответствии с методикой, рекомендованной Институтом археологии РАН. Находки, стратиграфические особенности культурного слоя и построек фиксируются на планах раскопов, исследованных с применением землеройной техники.

6. Камеральные работы

6.1. камеральные работы включают в себя, но не ограничиваясь, следующие виды работ:

- обработка фотографий археологических полевых работ, вертикальных и горизонтальных зачисток, археологических предметов с оформлением подписей;

- составление сводных ситуационных планов с нанесением участков проведения археологических полевых работ;

- первичная консервация полевых находок;

- графическая и фотографическая фиксация находок;

- первичная классификация массового материала;

- анализ коллекций;

- атрибуция;

- составление коллекционной описи и подготовка коллекции к передаче в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации;

- комплектация альбома к отчету в виде иллюстраций каждого этапа работ на объекте археологического наследия;

- подготовка текста Отчета.

# 7. Отчетная документация

По результатам охранных археологических наблюдений Исполнителем работ составляется отчет, который передается Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр передается в электронном виде на USB-носителе.

Третий экземпляр отчета на бумажном носителе и 1 экземпляр на CD-диске передается в отраслевой архив ИА РАН.

Полученная коллекция артефактов совместно с описью и четвертым экземпляром отчета, передается в государственный музей на постоянное хранение.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор Фонда «ИНТЦ «Композитная долина» _________________ Д.В. Бочкарев М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к договору №_____ от _______ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

ФОНД «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» (ФОНД «ИНТЦ КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бочкарева Дмитрия Всеволодовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, в лице __________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работы:

Этап 3. Археологические наблюдения на объекте археологического наследия «ТУЛА. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г. ТУЛА, XVI-XVIII вв.» при строительстве объекта: «Научно-исследовательский кластер «Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 на общую сумму: _________________ рублей, в том числе:

Стоимость работ по объекту «Общежитие гостиничного типа» – ____________;

Стоимость работ по объекту «Научно-лабораторный корпус №2» – ____________________.

Стоимость работ с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процентов или НДС не облагается по ст. 346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор Фонда «ИНТЦ «Композитная долина» _________________ Д.В. Бочкарев М.П. | М.П. |